UNIVERSITÉ GAMAL ABDEL NASSER DE CONAKRY Département Informatique — Bases de Données Avancées ScholarsNet Réseau Social Académique CAHIER DES CHARGES — VERSION COMPLÈTE

Spécification fonctionnelle & technique complète Modélisation MongoDB · Architecture 3-tiers · Pipelines d'agrégation · Sécurité · Planning

| Projet | ScholarsNet — Réseau Social Académique |
| --- | --- |
| Domaine | Éducation & Recherche scientifique (UGANC) |
| Base de données | MongoDB 7.x — NoSQL orientée documents |
| Stack technique | MongoDB · Node.js · Express.js · React.js (MERN) |
| Volume données | 1 050+ publications · 30+ chercheurs · 25 projets |
| Durée projet | 8 semaines (Planning section 8) |
| Version | 2.0 — Document complet |
| Date | Mai 2026 |

Document confidentiel — Usage académique uniquement · UGANC 2026

# Table des matières

Table des matières	1

1. Contexte et Objectifs	1

1.1 Présentation de l'institution	1

1.2 Problématique	1

1.3 Objectifs principaux	1

1.4 Périmètre du projet	1

2. Acteurs du système et cas d'utilisation	1

2.1 Identification des acteurs	1

2.2 Diagramme des cas d'utilisation	1

2.3 Description détaillée des cas d'utilisation	1

CU-01 : Rechercher une publication	1

CU-02 : Consulter le profil chercheur	1

CU-03 : Visualiser le réseau co-auteurs	1

3. Fonctionnalités détaillées	1

3.1 Module Authentification & Sécurité	1

3.2 Module Profil Chercheur	1

3.3 Module Moteur de Recherche	1

3.4 Module Réseau de Co-auteurs	1

3.5 Module Statistiques Laboratoire	1

3.6 Module Import DBLP	1

3.7 Module Administration	1

4. Architecture technique	1

4.1 Vue d'ensemble — Architecture 3-tiers	1

4.2 Stack technologique détaillée	1

4.3 Endpoints API REST	1

5. Modélisation des données MongoDB	1

5.1 Justification de la dénormalisation	1

5.2 Structure des collections	1

5.3 Schéma flexible — Champs spécifiques par type	1

5.4 Stratégie d'indexation	1

6. Pipelines d'agrégation MongoDB	1

Pipeline 1 — Réseau de co-auteurs (Priorité : 3 pts)	1

Pipeline 2 — Statistiques laboratoire (Priorité : 4 pts)	1

Pipeline 3 — Moteur de recherche $regex (Priorité : 2 pts)	1

Pipeline 4 — H-index simplifié	1

Pipeline 5 — Top mots-clés par laboratoire	1

7. Exigences non fonctionnelles	1

7.1 Sécurité	1

7.2 Performance	1

7.3 Accessibilité et compatibilité	1

8. Planning prévisionnel — 8 semaines	1

9. Livrables attendus	1

10. Critères d'évaluation	1

11. Risques et mitigations	1

12. Glossaire	1

# 1. Contexte et Objectifs

## 1.1 Présentation de l'institution

L'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) est l'une des principales universités publiques de Guinée. Elle regroupe plusieurs laboratoires de recherche actifs, dont le LARI (Laboratoire de Recherche en Informatique) et le LAIG, qui produisent des publications scientifiques dans de nombreux domaines : intelligence artificielle, NLP, réseaux, sécurité informatique, big data et plus encore.

Malgré cette activité scientifique soutenue, il n'existe aucune plateforme centralisée permettant de valoriser ces travaux, de visualiser les réseaux de collaboration entre chercheurs, ni d'accéder à des statistiques de production détaillées par laboratoire ou par chercheur.

## 1.2 Problématique

Deux défis techniques fondamentaux

DÉFI 1 — Auteurs multiples (1 à 30 co-auteurs par publication) :

En SQL → table de jointure publication_auteur + multiples JOIN coûteux.

En MongoDB → tableau d'objets embarqué + opérateur $unwind natif.

DÉFI 2 — Métadonnées variables selon le type de publication :

Article → DOI, journal, volume. Thèse → directeur, mention. Conférence → booktitle.

En SQL → colonnes NULL ou pattern EAV très complexe.

En MongoDB → champs optionnels natifs par document selon son type.

## 1.3 Objectifs principaux

- Centraliser et valoriser les publications scientifiques de l'UGANC dans un système unique

- Permettre la recherche et la découverte de publications par auteur, mot-clé, année ou type

- Visualiser le réseau de collaborations entre co-auteurs sous forme de graphe interactif

- Produire des statistiques détaillées de production scientifique par laboratoire

- Gérer les citations entre publications du réseau

- Importer des publications depuis un fichier JSON au format DBLP

- Démontrer la supériorité de MongoDB sur SQL pour les données hétérogènes

## 1.4 Périmètre du projet

| Élément | Inclus dans le périmètre | Hors périmètre |
| --- | --- | --- |
| Profil chercheur | ✅ Oui — complet avec h-index | — |
| Publications (5 types) | ✅ Oui — schéma flexible | — |
| Réseau co-auteurs | ✅ Oui — graphe interactif | — |
| Statistiques laboratoire | ✅ Oui — 5 pipelines | — |
| Import JSON DBLP | ✅ Oui — insertMany | — |
| Authentification JWT | ✅ Oui — rôles admin/chercheur | — |
| Messagerie privée | — | ❌ Hors périmètre v1 |
| Application mobile native | — | ❌ Hors périmètre v1 |
| Paiement/abonnement | — | ❌ Hors périmètre v1 |

# 2. Acteurs du système et cas d'utilisation

## 2.1 Identification des acteurs

| Acteur | Rôle | Droits principaux |
| --- | --- | --- |
| Visiteur | Utilisateur non authentifié | Consultation publique des profils et publications |
| Chercheur | Utilisateur principal | Gérer son profil, ses publications, consulter le réseau |
| Administrateur | Gestionnaire de la plateforme | Accès complet : gestion users, import, supervision |
| Système | Composant interne automatique | Import DBLP, calcul h-index, indexation, notifications |

## 2.2 Diagramme des cas d'utilisation

Le tableau suivant représente les principaux cas d'utilisation par acteur :

| 👤 Visiteur | 👤 Chercheur | 👤 Administrateur |
| --- | --- | --- |
| Consulter publications | S'authentifier | Gérer utilisateurs |
| Consulter profils | Gérer son profil | Importer DBLP |
| Rechercher par mot-clé | Publier / Modifier | Suspendre comptes |
| Voir stats laboratoire | Voir co-auteurs | Reset mot de passe |
|  | Suivre citations | Voir tous les KPI |

## 2.3 Description détaillée des cas d'utilisation

### CU-01 : Rechercher une publication

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Acteur principal | Visiteur, Chercheur, Administrateur |
| Précondition | Application accessible (navigateur) |
| Déclencheur | L'acteur saisit un terme dans la barre de recherche |
| Flux principal | 1. Saisie du terme → 2. Envoi GET /api/publications?q=… → 3. Pipeline $regex MongoDB → 4. Affichage des résultats paginés |
| Flux alternatif | Ajout de filtres : type, année, laboratoire, auteur |
| Post-condition | Liste de publications affichée en moins de 2 secondes |
| Opérateur MongoDB | $regex sur titre et mots_cles ($options: 'i') |

### CU-02 : Consulter le profil chercheur

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Acteur principal | Visiteur, Chercheur, Administrateur |
| Précondition | Chercheur existant en base |
| Déclencheur | Clic sur le nom d'un auteur |
| Flux principal | 1. GET /api/chercheurs/:uid → 2. Pipeline MongoDB → 3. Calcul h-index → 4. Affichage profil complet |
| Post-condition | Profil affiché avec publications, projets, h-index |
| Calcul h-index | Pipeline $match → $project $size(citations) → $sort → traitement applicatif |

### CU-03 : Visualiser le réseau co-auteurs

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Acteur principal | Chercheur, Visiteur (vue limitée) |
| Précondition | Publications avec au moins 2 auteurs en base |
| Déclencheur | Clic sur 'Réseau co-auteurs' depuis un profil |
| Flux principal | 1. GET /api/stats/coauteurs/:uid → 2. Pipeline $unwind+$group → 3. Rendu Force Graph |
| Post-condition | Graphe interactif affiché (hover → infos, clic → navigation) |
| Pipeline MongoDB | $match · $unwind · $match $ne · $group _id composé · $sort · $limit |

# 3. Fonctionnalités détaillées

## 3.1 Module Authentification & Sécurité

Le module d'authentification est le socle de toute la plateforme. Il gère les accès, les rôles et la sécurité des données sensibles.

| Fonctionnalité | Description | Implémentation technique |
| --- | --- | --- |
| Inscription | Création compte avec UID auto-généré (CHRxxx/ADMxxx) | POST /api/auth/register · Bcrypt saltRounds=10 |
| Connexion | Login avec JWT valable 7 jours | POST /api/auth/login · JWT {uid, role} |
| Déverrouillage admin | Bouton spécial si rôle=admin (debounce 500ms) | POST /api/auth/check-role |
| Protection routes | Middleware protect sur tous les endpoints sensibles | JWT verify + rôle check |
| Compte suspendu | Blocage login ET reset password (403) | actif:false → erreur 403 |
| Reset mot de passe | Admin-only · PUT /auth/admin-reset-password | Bcrypt re-hash + notification |

## 3.2 Module Profil Chercheur

Chaque chercheur dispose d'une page de profil personnelle complète. C'est la vitrine académique du chercheur sur la plateforme.

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Affichage profil | Nom, grade, laboratoire, domaines, langues, statut | HAUTE |
| H-index simplifié | Calcul automatique via pipeline MongoDB | HAUTE |
| Liste publications | Paginée, triée par année décroissante, cliquable | HAUTE |
| Projets associés | Projets où le chercheur est membre ou responsable | MOYENNE |
| Statistiques perso | Graphique évolution publications par année | MOYENNE |
| Top co-auteurs | 5 principaux collaborateurs avec nb de publications | MOYENNE |
| Modification profil | Formulaire d'édition (propriétaire ou admin) | HAUTE |
| Suspension/Réactivation | Toggle actif (admin uniquement) | HAUTE |

## 3.3 Module Moteur de Recherche

Le moteur de recherche est l'une des fonctionnalités les plus importantes. Il doit être rapide, précis et multi-critères grâce aux index MongoDB et à l'opérateur $regex.

- Critère 1 : Recherche par mot-clé dans le titre et les mots-clés ($regex insensible à la casse)

- Critère 2 : Filtre par auteur (nom complet ou partiel)

- Critère 3 : Filtre par année de publication (année exacte ou plage de dates)

- Critère 4 : Filtre par type (article, inproceedings, thesis, book, report)

- Critère 5 : Filtre par laboratoire d'appartenance des auteurs

- Critère 6 : Combinaison simultanée de plusieurs filtres

- Performance : Pagination des résultats (20 résultats par page)

- Tri : Tri par pertinence, année décroissante ou nombre de citations

Implémentation MongoDB :

db.publications.aggregate([

{ $match: { $or: [

{ titre: { $regex: '<TERME>', $options: 'i' } },

{ mots_cles: { $regex: '<TERME>', $options: 'i' } }

]}},

{ $project: { titre:1, annee:1, type:1, auteurs:1, mots_cles:1 } },

{ $sort: { annee: -1 } },

{ $skip: 0 },

{ $limit: 20 }

])

## 3.4 Module Réseau de Co-auteurs

Ce module visualise les collaborations scientifiques sous forme d'un graphe interactif généré par le pipeline MongoDB le plus complexe du projet.

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Graphe interactif | Nœuds = chercheurs, Liens = co-publications (Force Graph) |
| Hover sur nœud | Affichage du nom, UID, nombre de publications communes |
| Clic sur nœud | Navigation directe vers le profil du co-auteur |
| Filtre par chercheur | Affichage du réseau centré sur un chercheur donné |
| Top collaborateurs | Classement des 10 paires les plus prolifiques |
| Visibilité visiteur | Vue limitée (sans noms complets pour les non-connectés) |

## 3.5 Module Statistiques Laboratoire

| Statistique | Type de graphe | Pipeline MongoDB |
| --- | --- | --- |
| Publications par année | Courbe d'évolution | $group par annee · $sort |
| Répartition par type | Graphique en secteurs | $group par type · $count |
| Top 10 chercheurs productifs | Histogramme | $unwind auteurs · $group · $sort |
| Évolution par type sur 5 ans | Multi-séries | $group _id {annee, type} |
| Taux de citation moyen | Indicateur KPI | $project $size citations · $avg |
| Mots-clés dominants | Nuage de mots | $unwind mots_cles · $group · $sort |

## 3.6 Module Import DBLP

- Upload d'un fichier JSON depuis l'interface web (Multer)

- Prévisualisation des 10 premiers enregistrements avant import

- Transformation et mapping automatique vers le schéma ScholarsNet

- Détection et signalement des doublons (pid déjà existant)

- Import en masse via MongoDB insertMany (optimisé pour 1 000+ documents)

- Rapport de résultat : X importés · Y doublons ignorés · Z erreurs

## 3.7 Module Administration

| Action admin | Endpoint | Permissions |
| --- | --- | --- |
| Lister tous les utilisateurs | GET /api/chercheurs | Admin uniquement |
| Créer un compte | POST /api/chercheurs | Admin uniquement |
| Activer/Suspendre | PUT /api/chercheurs/:uid | Admin uniquement |
| Reset mot de passe | POST /api/auth/admin-reset-password | Admin uniquement |
| Importer publications | POST /api/publications/import | Admin uniquement |
| Voir tous les KPI | GET /api/stats/kpis/:labo | Admin + Chercheur |
| Voir logs activité | GET /api/notifications | Admin uniquement |

# 4. Architecture technique

## 4.1 Vue d'ensemble — Architecture 3-tiers

ScholarsNet suit une architecture 3-tiers classique : présentation (React), logique métier (Node.js + Express), et persistance (MongoDB). Les trois couches communiquent via des interfaces bien définies (REST API / Mongoose ODM).

COUCHE PRÉSENTATION React.js + Vite — SPA — Port 5173 Pages : Login · Accueil · Recherche · Profil · Stats Labo · Réseau · Admin

↕ REST API (HTTP/JSON) — Axios

COUCHE LOGIQUE MÉTIER Node.js + Express.js — Port 3000 /api/auth · /api/chercheurs · /api/publications · /api/projets · /api/stats Middleware : Auth JWT · Validation · CORS · Rate limiting

↕ Mongoose ODM

COUCHE PERSISTANCE MongoDB 7.x — Port 27017 Collections : chercheurs (30+) · publications (1 050+) · projets (25+) · notifications

## 4.2 Stack technologique détaillée

| Couche | Technologie | Version | Justification du choix |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de données | MongoDB | 7.x | Schéma flexible, $unwind natif, import JSON direct |
| ODM | Mongoose | 8.x | Validation schéma, population références, middleware |
| Backend | Node.js + Express | 20 LTS / 4.x | Natif JSON, performance I/O, écosystème MongoDB |
| Authentification | JWT + Bcrypt | — | Stateless sécurisé, saltRounds=10 |
| Frontend | React.js + Vite | 18 / 5.x | SPA réactive, HMR rapide, composants modulaires |
| Graphiques | Recharts | — | Statistiques laboratoire interactives |
| Graphe réseau | React Force Graph | — | Visualisation réseau co-auteurs |
| Style | TailwindCSS | 3.x | Design system cohérent, responsive natif |
| Infra | Docker + Compose | 26 / 2 | Environnement reproductible, déploiement simplifié |

## 4.3 Endpoints API REST

| Méthode | Endpoint | Description | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Inscription chercheur | Public |
| POST | /api/auth/login | Connexion → JWT | Public |
| GET | /api/auth/me | Profil connecté | JWT |
| GET | /api/chercheurs | Liste avec filtres | Public |
| GET | /api/chercheurs/:uid | Profil + publications + h-index | Public |
| PUT | /api/chercheurs/:uid | Modifier profil | JWT |
| GET | /api/publications | Recherche $regex multi-critères | Public |
| GET | /api/publications/:pid | Détail publication | Public |
| POST | /api/publications | Créer publication | JWT |
| POST | /api/publications/import | Import JSON DBLP | Admin |
| GET | /api/stats/coauteurs/:uid | Pipeline co-auteurs | Public |
| GET | /api/stats/labo/:nom | Stats laboratoire | Public |
| GET | /api/stats/top-auteurs | Top chercheurs | Public |
| GET | /api/stats/keywords/:labo | Mots-clés dominants | Public |
| GET | /api/projets | Liste projets | Public |
| POST | /api/projets | Créer projet | JWT |

# 5. Modélisation des données MongoDB

## 5.1 Justification de la dénormalisation

Pourquoi embarquer les auteurs dans le document publication ?

OPTION RETENUE — Auteurs embarqués : { auteurs: [{uid, nom, ordre}] }

✓ Lecture d'une publication = 1 seule requête MongoDB (pas de $lookup)

✓ $unwind sur auteurs fonctionne nativement pour toutes les agrégations

✓ Pipeline co-auteurs simple : $unwind + $group sans jointure externe

✗ Duplication du nom (tolérable : le nom change rarement)

OPTION REJETÉE — Référence uid uniquement : { auteurs: ['CHR001', 'CHR004'] }

✗ Requiert $lookup vers collection chercheurs à chaque lecture

✗ Pipeline co-auteurs = $unwind + $lookup + $group (3x plus complexe)

✓ Pas de duplication des données

→ OPTION 1 retenue pour performance, simplicité des pipelines et conformité cahier des charges

## 5.2 Structure des collections

Le schéma ci-dessous présente la structure complète des 3 collections principales de ScholarsNet :

| 📦 chercheurs | • uid (String, unique) — Identifiant métier • nom / prenom (String) — Identité • email (String, unique) — Email institutionnel • laboratoire (String, indexé) — Labo de rattachement • grade (Enum) — Professeur / Maître / Doctorant • domaines_recherche (Array[String]) — Spécialités • langues (Array[String]) — Langues de publication • actif (Boolean) — Statut du compte • role (Enum) — chercheur / admin |
| --- | --- |
| 📦 publications | • pid (String, unique) — Identifiant métier • titre (String, index text) — Titre de la publication • annee (Number, indexé) — Année de publication • type (Enum) — article ¦ book ¦ inproceedings ¦ thesis ¦ report • auteurs (Array[{uid,nom,ordre}]) — Tableau dénormalisé • mots_cles (Array[String], index text) — Mots-clés • citations (Array[pid]) — Publications citées • statut (Enum) — publie ¦ brouillon • + champs spécifiques selon le type (voir section 5) |
| 📦 projets | • nom / description (String) — Informations • date_debut / date_fin (ISODate) — Période • statut (Enum) — planifie ¦ en_cours ¦ termine • responsable_uid (String) — Référence chercheur • membres (Array[uid]) — Équipe du projet • financeur / budget (String/Number) — Financement • publications_associees (Array[pid]) — Liens |

## 5.3 Schéma flexible — Champs spécifiques par type

L'un des avantages majeurs de MongoDB est la possibilité d'avoir des champs optionnels selon le type de document. Voici les champs spécifiques à chaque type de publication :

| Type | Champs supplémentaires obligatoires | Exemple de valeur |
| --- | --- | --- |
| article | journal, volume, pages, doi | Revue Africaine Info · vol.12 · p.45-67 · 10.1234/rai |
| inproceedings | booktitle, ville_conf, acceptation_rate | AfricaNLP 2023 · Nairobi · 28% |
| thesis | directeur {uid, nom}, institution, mention | Prof. Bah A. · UGANC · Très Honorable |
| book | editeur, isbn, nb_pages | L'Harmattan · 978-2-343-XX · 312 p. |
| report | institution_auteur, numero_rapport | LARI-UGANC · RAP-2023-007 |

## 5.4 Stratégie d'indexation

| Index | Collection | Type | Requêtes optimisées | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | chercheurs | Unique | Lookup profil, $lookup | Critique |
| laboratoire | chercheurs | Simple | Filtres stats labo | Élevé |
| auteurs.uid | publications | Simple | Profil chercheur, co-auteurs | Critique |
| auteurs.nom | publications | Simple | Recherche par nom auteur | Élevé |
| annee | publications | Simple | Filtres temporels, tri | Élevé |
| type | publications | Simple | Filtres par type | Moyen |
| annee + type | publications | Composé | Stats croisées laboratoire | Élevé |
| titre + mots_cles | publications | Text | Moteur de recherche $regex | Critique |

# 6. Pipelines d'agrégation MongoDB

Le cahier des charges impose au minimum 4 pipelines d'agrégation avec utilisation obligatoire de $unwind sur le tableau auteurs pour au moins 2 requêtes analytiques. ScholarsNet en implémente 5.

## Pipeline 1 — Réseau de co-auteurs

Ce pipeline répond à l'exigence du $group avec _id composé. Il identifie les paires de chercheurs ayant collaboré ensemble.

| $match auteurs.uid = CHR001 | $unwind $auteurs (obligatoire) | $match uid ≠ CHR001 (filtre soi) | $group _id composé {uid, nom} | $sort nb_collab décroissant | $limit Top 10 co-auteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

db.publications.aggregate([

{ $match: { 'auteurs.uid': 'CHR001' } },

{ $unwind: '$auteurs' }, // $unwind obligatoire #1

{ $match: { 'auteurs.uid': { $ne: 'CHR001' } } },

{ $group: { _id: '$auteurs.uid',

nom: { $first: '$auteurs.nom' },

nb_collaborations: { $sum: 1 } } },

{ $sort: { nb_collaborations: -1 } },

{ $limit: 10 }

])

## Pipeline 2 — Statistiques laboratoire

Ce pipeline produit les statistiques croisées d'un laboratoire. Il utilise $unwind sur auteurs puis $lookup pour récupérer le laboratoire.

| $unwind $auteurs (obligatoire) | $lookup chercheurs par uid | $unwind $chercheur résultat | $match laboratoire = LARI | $group {annee,type} count | $sort annee décroissant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pipeline 3 — Moteur de recherche $regex

| $match $regex titre + mots_cles | $project champs essentiels | $sort annee décroissant | $skip pagination page N | $limit 20 résultats par page |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Pipeline 4 — H-index simplifié

| $match auteurs.uid = chercheur | $project $size citations | $sort nb_citations décroissant |
| --- | --- | --- |

Post-traitement applicatif : h = max i tel que result[i-1].nb_citations ≥ i

## Pipeline 5 — Top mots-clés par laboratoire

| $unwind $auteurs | $lookup chercheurs | $match laboratoire = LARI | $unwind $mots_cles | $group count par mot | $limit Top 20 mots-clés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. Exigences non fonctionnelles

## 7.1 Sécurité

| Mesure | Implémentation | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Authentification | JWT (jsonwebtoken) · expiration 7 jours | Obligatoire |
| Hachage mots de passe | Bcrypt · saltRounds = 10 | Obligatoire |
| Compte suspendu | actif:false → blocage login + reset (403) | Obligatoire |
| Protection routes | Middleware protect → JWT verify + rôle | Obligatoire |
| Audit trail | Chaque action admin → Notification en base | Recommandé |
| Rate limiting | express-rate-limit (prévu v2) | Optionnel |
| HTTPS | Certificat SSL en production | Production |

## 7.2 Performance

| Critère | Cible | Moyen technique |
| --- | --- | --- |
| Temps de recherche | < 2 secondes | Index MongoDB text + $regex |
| Import 1 000 docs | < 30 secondes | insertMany en batch de 500 |
| Chargement page profil | < 1.5 secondes | Dénormalisation auteurs |
| Pipeline agrégation | < 3 secondes | Index sur auteurs.uid + annee |
| Utilisateurs simultanés | 100+ | Node.js non-bloquant + MongoDB |

## 7.3 Accessibilité et compatibilité

- Navigateurs modernes supportés : Chrome 120+, Firefox 120+, Edge 120+

- Design responsive : PC, tablette, mobile (TailwindCSS)

- Accessibilité : contraste WCAG AA, ARIA labels, navigation clavier

- Mode sombre / clair : support via Tailwind dark: utilities

- Internationalisation : interface en français (anglais prévu v2)

# 8. Planning prévisionnel — 8 semaines

Le projet est structuré en 8 semaines de développement selon une approche Scrum adaptée avec des sprints hebdomadaires.

| Activité | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse & CDC | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Modélisation MongoDB |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Backend API |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Frontend React |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Pipelines & KPI |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Sécurité & Notifs |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| Tests & Rapport |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Soutenance & Pack |  |  |  |  |  |  |  | ● |

| Semaine | Sprint | Activités principales | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sprint 0 | Analyse des besoins · CDC · Création dépôt Git · Setup environnement | CDC v1 · Repo GitHub |
| S2 | Sprint 1 | Modélisation MongoDB · Génération dataset · Scripts seed · Index | Dataset 1 050 pubs · Scripts |
| S3 | Sprint 2 | Backend : modèles Mongoose · Routes auth · Controllers | API auth + chercheurs fonctionnelle |
| S4 | Sprint 3 | Backend : publications · projets · stats · Frontend pages | API complète · Pages React base |
| S5 | Sprint 4 | Pipelines agrégation · Graphe co-auteurs · KPI dashboard | 5 pipelines testés · Visualisations |
| S6 | Sprint 5 | Sécurité · Notifications · Audit · Admin console | Sécurité complète · Admin OK |
| S7 | Sprint 6 | Tests automatisés · Documentation Swagger · Rapport | Tests Jest · Swagger · Rapport 15p |
| S8 | Sprint 7 | Packaging ZIP · Slides soutenance · Répétition démo | Livraison complète · Soutenance |

# 9. Livrables attendus

| # | Livrable | Format | Description détaillée |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Code source complet | GitHub / ZIP | Frontend React + Backend Node.js + scripts, dockerisé |
| L2 | Dataset JSON publications | Fichier .json | 1 050+ documents DBLP enrichi ou généré (seed scripts) |
| L3 | Rapport écrit | PDF / Word 10-15p | Modélisation, comparaison SQL/MongoDB, dénormalisation |
| L4 | Cahier des charges | Word / PDF | Ce document — spécifications complètes v2.0 |
| L5 | Diaporama soutenance | PowerPoint / PDF | 14 slides professionnelles avec visuels |
| L6 | Démo live | Application web | Recherche $regex · Profil h-index · Réseau co-auteurs |
| L7 | Documentation API | Swagger/OpenAPI | Tous les endpoints documentés et testables |
| L8 | Tests automatisés | Jest + Supertest | Pipelines agrégation + flux authentification |

# 10. Critères d'évaluation

La note finale est sur 28 points répartis selon les critères suivants définis dans le sujet officiel du projet :

| Critère | Points | Description |
| --- | --- | --- |
| Volume et richesse des données | 4 pts | 1 000+ publications · 3+ types distincts |
| $unwind sur auteurs | 3 pts | Analyses de co-auteurs fonctionnelles |
| Pipelines d'agrégation | 4 pts | 4+ pipelines pertinents et exploitables |
| Moteur de recherche ($regex) | 2 pts | Recherche par titre, auteur, mot-clé |
| Application web fonctionnelle | 4 pts | Profil, recherche, stats laboratoire |
| Rapport écrit | 4 pts | Modélisation, comparaison avec SGBDR |
| Soutenance orale | 4 pts | Clarté, démo live, questions réponses |
| Comparaison SQL / MongoDB | 3 pts | Argumentation sur auteurs multiples |
| TOTAL | 28 pts | Note finale sur 28 points |

# 11. Risques et mitigations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset DBLP insuffisant | Faible | Haut | Générateur faker.js en backup (seed scripts) |
| Complexité pipelines | Moyenne | Haut | Prototypage dans MongoDB Compass dès S2 |
| Délai frontend | Moyenne | Moyen | Composants TailwindCSS prêts à l'emploi |
| Conflits Git équipe | Moyenne | Moyen | Branches par feature + PR obligatoires |
| Performance 1000+ docs | Faible | Moyen | Index créés avant tests de charge (S2) |
| Rédaction rapport tardive | Haute | Haute | Rédaction en parallèle du développement |
| Déploiement jury | Faible | Haut | docker-compose.yml pour reproductibilité |

# 12. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| DBLP | Digital Bibliography & Library Project — base de publications informatiques réelles |
| H-index | Indice de Hirsch : h publications ayant chacune au moins h citations |
| Pipeline | Séquence d'étapes de transformation de données dans MongoDB Aggregation Framework |
| $unwind | Opérateur MongoDB décomposant un tableau en documents individuels |
| $regex | Opérateur MongoDB pour la recherche par expression régulière |
| $group | Opérateur MongoDB regroupant des documents selon un critère (_id) |
| $lookup | Opérateur MongoDB équivalent à un LEFT JOIN SQL |
| Mongoose | ODM (Object Document Mapper) — couche d'abstraction entre Node.js et MongoDB |
| ODM | Object Document Mapper — couche d'abstraction entre code et base de données |
| JWT | JSON Web Token — standard d'authentification stateless (sans session serveur) |
| SPA | Single Page Application — application web chargée une seule fois (React) |
| Dénormalisation | Duplication intentionnelle de données pour optimiser les performances de lecture |
| MERN | Stack MongoDB + Express.js + React.js + Node.js |
| LARI | Laboratoire de Recherche en Informatique — laboratoire de l'UGANC |
| UGANC | Université Gamal Abdel Nasser de Conakry |